

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | |  | CODIGO DO PROJETO |
|  |  |  |  |  |
| MAR-04.03.01-FEAMP-0621 | | |  | 9186746 |
|  |  |  |  |  |
| REGIÃO DA INTERVENÇÃO | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| FARO - ALGARVE | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| GINÁSIO CLUBE NAVAL DE FARO | | | | |
|  |  |  |  |  |
| DATA DE APROVAÇÃO |  | DATA DE INÍCIO |  | DATA DE CONCLUSÃO |
|  |  |  |  |  |
| 27-09-2021 |  | 01-01-2018 |  | 31-12-2022 |
|  |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL ELEGÍVEL |  | APOIO FINANCEIRO DO FEAMP |  | APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NAC./REG.\* |
|  |  |  |  |  |
| 80.166,20€ |  | 34.070,64€ |  | 6.012,46€ |
|  |  |  |  | \*Quando aplicável |
| OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | | | | |
|  |  |  |  |  |
| O compromisso respeitante ao apoio concedido através do projeto MAR-04.03.01-FEAMP-0621, cofinanciado pelo MAR2020 assentou primordialmente na requalificação da área de trabalhos e infraestruturas, do Ginásio Clube Naval de Faro. O objetivo proposto foi integralmente cumprido, ainda que de forma faseada, pela seguinte ordem:  • Numa primeira fase, foi repavimentada toda a área adjacente à grua;  • Posteriormente, alargou-se permitindo um melhor aproveitamento de espaço e repavimentou-se a zona estipulada como nova área de trabalhos;  • Montagem de um contentor marítimo de apoio à zona de trabalhos, que servirá como oficina e para armazenamento dos materiais utilizados nos serviços.  A atual conjuntura criou algumas lacunas na planificação inicial, nomeadamente o aumento dos preços das matérias-primas e a indisponibilidade dos materiais, que nos impôs a necessidade de fazer um reajuste orçamental e uma revisão aos prazos estimados.  Em abril de 2023, demos por concluído o projeto, que foi totalmente ao encontro do objetivo proposto. | | | | |

(Inserir fotografias/imagens ilustrativa dos projetos cofinanciados)